МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проведення практичних занять з курсу

“Економіка праці й соціально-трудові відносини”

(для студентів усіх форм навчання

за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”)

## Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Економіка праці й соціально-трудові відносини” (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”). Укл.: Соловйов О.В., Торкатюк В.І., Соловйова О.Є., Пан М.П. - Харків: ХНАМГ, 2006.-42с.

Укладачі:	О.В. Соловйов,

В.І. Торкатюк,

О.Є. Соловйова,

М.П. Пан.

### Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, доктор економічних наук Ачкасов А.Є.

Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 1 від 30 серпня 2005 р.

Загальні  вказівки

Метою вивчення курсу  “Економіка праці й соціально-трудові відносини”  є  формування  у  студентів  знань  з  наукових основ  та  практичних  методів  проектування трудових  процесів,  встановлення  норм  праці,  організації її  оплати  та заохочення.

У  результаті  вивчення  курсу  студенти  повинні  знати:

- основні  форми  організації  праці  в  будівництві;

- методи  нормування  праці  та нормативних спостережень;

- форми  та  системи  оплати  праці  в  будівництві.

Студенти  повинні  вміти:

- здійснювати оцінку рівня організації праці на будівельному  підприємстві;

- розробляти  технічно  обґрунтовані  норми затрат праці  та  часу  використання машин;

- складати  виробничі калькуляції  та комплекс будівельно-монтажних  робіт;

- проектувати  професійно-кваліфікаційний  склад бригад  для  виконання  заданого  комплексу  будівельно-монтажних  робіт;

- застосовувати  та  вдосконалювати форми  і  системи  оплати  праці  в  будівництві.

Базовими  дисциплінами  курсу  є  “Економічна  теорія”,  “Економіка  будівництва”,  “Технологія  будівельного  виробництва”.

Для вивчення курсу пропонується користуватися  підручниками, навчальними посібниками і довідниками, наведеними  у  списку  літератури.

Ці методичні вказівки розроблені для використання на  практичних заняттях, у них викладені теми курсу, що мають практичне  застосування.

## Тема  2.  Основні  поняття  і  методи  технічного  нормування

У  результаті  вивчення  теми  студент  повинен  знати:  суть,  цілі  і  завдання  технічного  нормування  праці  (норма  часу,  норма  витрат  праці,  норма  часу  використання  машин,  норма виробітку,  норма  продуктивності  машин)  і  їх  взаємозв’язок;  методи  нормування  праці,  зміст  і  принципи побудови1 .

# Заняття  1

Мета  заняття – навчитися  визначати  норму  часу,  норму  витрат  праці,  норму  виробітку,  норму машинного  часу,  норму  продуктивності  машини.

Завдання  для  практичної  роботи:

Задача  №1.	Визначити норму часу на 1м3,  якщо  2  муляри  за  зміну  виконали  4.6м3  кладки.

Задача  №2.  Визначити  норму  виробітку  ланки  малярів  з  2  чоловік за зміну на кладці зовнішніх стін із цегли розміром  250*120*138  мм,  якщо  норма  часу  на 1 м3  дорівнює  3.7 люд-год.

Задача  №3. Норма витрат праці на встановлення  фундаментних блоків знижена на 8%. Визначити відносну зміну норм  виробітку.

______________________________

1 Перелік  збірників  виробничих  норм  див. у  додатку  4.

Задача №4. Норма виробітку на встановлення  фундаментних  блоків  підвищилась на 8%. Визначити  відносну зміну норм витрат  праці.

Задача №5. Норма витрат праці на штукатурні роботи підвищена на 10%.

Визначити:

- відносну зміну  норм виробітку;

- абсолютну зміну норм виробітку;

- нову норму виробітку.

Діюча норма виробітку 20 м2/зміну.

Задача   №6.  Визначити  середню  норму  виробітку для ланки мулярів із 3-х чоловік за зміну, якщо норма виробітку цієї ланки на кладці зовнішніх стін середньої складності із звичайної цегли під розшивку  складає 6.2 м3, а норма виробітку на кладці таких же стін простої конструкції становить 7 м3.

Задача №7. Визначити норму виробітку на встановлення арматури, якщо норма виробітку на заготівлю і встановлення збільшилась на 10%, а норма виробітку на заготівлю  арматури підвищена на 8%. Норма виробітку на заготівлю і встановлення складає 0.5т на 1 людину на зміну, а на заготівлю – 0.8т на 1 людину.

Тема  3. Класифікація елементів робочого часу виконавця і часу використання машин з метою нормування праці

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

- основні ознаки класифікації робочого часу виконавця і часу використання машин і обладнання;

- схеми витрат робочого часу для робітника і машини;

- зміст і основні  відмітні ознаки структурних елементів витрат робочого часу.

#### Заняття  2

Мета  заняття - навчитися:

- класифікувати  робочий  час виконавця;

- розподіляти  по  елементах класифікації  робочого часу результати хронометричних спостережень;

- класифікувати  витрати часу  використання  машин;

- розподіляти по елементах  класифікації часу використання машин результати хронометричних спостережень.

Завдання  для практичної  роботи:

Задача  №8. Розподілити по елементах класифікації робочого часу результати спостережень за роботою ланки монтажників-бетонників при монтажі великоблочного житлового будинку (табл. 1). Код елемента робочого часу і елементи робочого часу   відповідно до  прийнятої  схеми  класифікації   наведені  у  табл. 2.

Таблиця  1 - Результати  спостережень

| Код елемента | Назва елементів робочого часу | Витрати праці |
| --- | --- | --- |
|  | Подача ящиків з розчином на поверхні | 18 |
|  | Перестановка ящика з розчином за допомогою крана | 20 |
|  | Натягування причального шнура і встановлення маятникових блоків | 50 |
|  | Підготовка поверхні під встановлення блоків (чистка) | 50 |
|  | Перелопачування розчину | 70 |
|  | Розстилання розчину | 100 |
|  | Підготування блоків до стропування | 70 |
|  | Стропування блоків | 25 |
|  | Спостереження за підніманням блоків | 30 |
|  | Встановлення блоків | 510 |
|  | Розстроповування блоків | 10 |
|  | Замазування розчином | 160 |
|  | Розвантаження автотранспорту з блоками | 140 |
|  | Перерва в роботі перед стропуванням блоку | 126 |
|  | Час відпочинку | 111 |
|  | Отримання завдання та інструменту | 80 |
|  | Прибирання інструменту і робочого місця | 80 |
|  | Перерва в доставці розчину | 180 |  |
|  | Простій через обрив причального шнура | 40 |
|  | Запізнення після обідньої перерви | 60 |

Таблиця  2 - Розподіл  результатів  спостережень  за  елементами

| Код елемента робочого часу | Елементи робочого часу відповідно до прийнятої схеми класифікації | Витрати праці за час спостережень, люд.-год. | Витрати праці за час спостере-жень, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормовані витрати |  |  |
| 001 | 1.1 Оперативна робота |  |  |
| 002 | 1.2 Підготовчо-заключна робота |  |  |
| 003 | 1.3 Технологічна перерва |  |  |
| 004 | 1.4 Відпочинок |  |  |
|  | 2. Ненормативні витрати |  |  |
| 005 | 2.1. Відсутність матеріалів |  |  |
| 006 | 2.2. Технічні несправності |  |  |
| 007 | 2.3. Порушення дисципліни |  |  |
|  | Разом: |  |  |

Задача №9.  Розподілити по елементах  класифікації результати хронометричних спостережень  за процесом виготовлення бетону в спеціальній бетономішалці (350л) (табл.3). Код елемента робочого часу використання машин  відповідно до прийнятої схеми  класифікації  наведеній  в  табл.4.

Таблиця  3 - Результати  спостережень

| Код елемента | Назва елементів робочого часу | Витрати праці |
| --- | --- | --- |
|  | Підготовка бетономішалки до роботи | 15 |
|  | Перерва в очікуванні доставки піску , щебеню на початку робочої зміни | 8 |
|  | Те ж після обідньої перерви | 7 |
|  | Завантаження барабана бетономішалки складовими | 12 |
|  | Поворот барабана у положення перемішування | 6 |
|  | Перемішування компонентів | 196 |
|  | Поворот барабана у положення вивантаження | 6 |
|  | Вивантаження бетоносуміші | 20 |
|  | Поворот барабана у положення завантаження | 7 |
|  | Відпочинок робітників, обслуговуючих бетономішалку | 90 |
|  | Зупинка бетономішалки перед обідньою перервою | 9 |
|  | Те ж в кінці зміни | 9 |
|  | Перерва в подачі електроенергії | 20 |
|  | Збирання інструменту, промивка барабана бетономішалки | 15 |

Таблиця  4 - Розподіл  результатів  спостережень  за  елементами

| Код елемента робочого часу | Елементи робочого часу відповідно до прийнятої схеми класифікації | Витрати праці за час спостережень, люд.-год. | Витрати праці за час спостережень, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормовані витрати |  |  |
| 001 | 1.1. Робота з повним навантаженням |  |  |
| 002 | 1.2. Технологічні перерви, зв’язані з машиною |  |  |
| 003 | 1.3. Технологічні перерви, зв’язані з процесом |  |  |
| 004 | 1.4. Відпочинок |  |  |
|  | 2. Ненормативні витрати |  |  |
| 005 | 2.1. Зайва робота |  |  |
| 006 | 2.2. Простій через відсутність електроенергії |  |  |
| 007 | 2.3. Порушення дисципліни |  |  |

#### Тема  4. Нормативні  спостереження

У  результаті вивчення  теми студент повинен знати:

- поняття  “Нормативні  спостереження”;

- мету  і  завдання  проведення   нормативних спостережень;

- хронометраж  і  фотооблік;

- різновиди  хронометражу  і  фотообліку;

- суть і область застосування методів миттєвих спостережень;

- суть і область застосування фотографії робочого часу і  часу  використання  машин;

- стадія  опрацювання  результатів  спостережень;

- особливості опрацювання одержаних матеріалів для ручних, механізованих, циклічних і нециклічних процесів;

- математичні методи для опрацювання результатів спостережень;

- перелік технічних засобів і бланків документів, використаних при проведенні нормативних спостережень1. Бланки  документації, використані при проведенні нормативних спостережень,

наведені у додатку  1.

#### Заняття 3

Мета  заняття  - навчитися:

- досліджувати витрати робочого часу за допомогою методу нормативних спостережень – фотообліку;

- заповнювати бланки цифрового, графічного і змішаного  фотообліку,  наведені  в  додатку  1;

- застосовувати математичні методи для обробки результатів  спостережень.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача  №10. Обробити  хронометричний ряд з такими значеннями величин : 24, 25, 21, 23, 19, 20, 22, 24, 30, 24, 18.

Задача №11. Обробити хронометричний ряд  з такими значеннями величин : 29, 25, 21, 23, 20, 22, 25, 18, 25, 29, 19, 14, 17.

#### Заняття  4

Мета навчання – навчитися :

- заповнювати бланки фотографії робочого часу і часу використання машин;

- складати баланс робочого часу (робітника) і часу використання  машин;

Завдання  для  практичної роботи

Задача №12. На основі умов задачі №8 скласти баланс робочого  часу  робітника.

Задача  № 13.  На  основі  умов  задачі  №9 скласти баланс часу  використання  машини.

#### Тема  5. Проектування  норм  праці

У  результаті  вивчення  теми  студенти  повинні  знати:

- елементи  виробничої  норми  витрат  праці;

- джерела одержання  початкових даних для проектування  норм;

- елементи норм часу  використання машин і механізмів;

- джерела одержання початкових даних для проектування  норм  машинного  часу;

- склад  проекту  параграфа  норм;

- склад проекту параграфа виробничої норми машинного  часу.

#### Заняття  5

Мета  заняття – навчитися:

- проектувати витрати по елементах оперативної роботи;

- визначити коефіцієнти переходу від вимірників елементів до головного вимірника продукції  процесу;

- виконувати синтез витрат праці на оперативну роботу;

- визначити витрати часу на підготовчо-заключну роботу, відпочинок і особисті потреби, технологічні перерви;

- розрахувати  повну  норму  витрат  праці.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача  №14. Визначити витрати праці на роботу при вставленні скла.

Головний вимірник процесу – 1 м2  (по обміру в оправі). Розмір скла  до  нарізки  35*45 см,  після  нарізки – 33*44 см.

Результати  нормативних  спостережень  наведені  в  табл.5.

Таблиця  5 - Результати  нормативних  спостережень

| Найменування операцій | Одиниця первинної продукції | Витрати праці на вимірник первинної продукції, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приготування замазки | 1 кг замазка | 0.45 |
| 2. Нарізка скла | 1 м різу | 0.03 |
| 3. Вставлення скла | 1 м фальца | 0.06 |

Норма  витрати  замазки – 0.15 кг  на  1м  фальца.

Задача  №15. Визначити витрати прачі на оперативну роботу по робочому процесу “Мащення булижної бруківки”. Головний вимірник – 1 м2 булижної бруківки. Ширина бруківки 8 м; довжина –       1 м.  На  1 м2  мащення  потрібно  0.16 м  каменю.

Результати  нормативних  спостережень  наведені  в  табл. 6

Таблиця  6 - Результати  нормативних  спостережень

| Найменування операцій | Одиниця первинної продукції | Витрати праці на вимірник первинної продукції, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1. Сортування каменю | м3 каменю | 26 |
| 2. Складання верстових рядів по краю дороги | 1 погонний метр ряду | 8 |
| 3. Мащення дороги між верстовими рядами | м2 мащення | 10 |

## Заняття  6

Мета  заняття – навчитися :

- розрахувати продуктивність машини за годину циклічної  або  безперервної  роботи ;

- розрахувати значення коефіцієнтів, що впливають на розрахунок  погодинну  продуктивність;

- розрахувати розмір витрат на нециклічні елементи для машини  циклічної  дії;

- розраховувати  розміри  регламентованих  перерв;

- розраховувати повну величину  норми машинного часу;

- оформляти  проект  параграфа  норм.

Завдання  для  практичної роботи

Задача №16. Визначити нормативний час використання баштового крана МСК-5/20 на установці панелей зовнішніх стін. Панелі встановлюються на висоті 12,9 м. Кут повороту стріли крана – 2000. Подача панелі до місця встановлення проводиться  без зміни вильоту стріли. Фактичні лінійні швидкості на 10% нижчі за швидкості, які вказано у технічній характеристиці крана. Час стріпування панелі – 1 хвилина, встановлення – 27 хв, розстроповки – 1 хв. Час, витрачений на підйом ящика з розчином, об’ємом 0.25 м3, при строповці – 0.35 хв, встановлення – 1 хв, розстроповка – 0.25 хв.  На одну панель витрачається 0.055 м3 розчину і бетону. Середня довжина шляху переміщення крана – 20 хв. Інші циклічні технологічні перерви складають  2 хв  на  один  цикл.

Примітка. Характеристика  крана  МСК – 5/20

швидкість підняття вантажу – 15 м/хв

швидкість опускання – 3.5 м/хв і 15 м/хв

швидкість повороту стріли – 0.6 об/хв

швидкість переміщення крана – 25 м/хв.

Тема  6. Аналіз  якості  норм  праці

У  результаті  вивчення  теми  студенти  повинні  знати:

- призначення  аналізу  норм  праці;

- методику аналізу   якості норм праці на робочому місці.

#### Заняття 7

Мета заняття – навчитися визначати рівень виконання встановлених норм праці на робочому місці різними способами:

а) за виконаним обсягом роботи;

б) за трудомісткістю виконаних робіт;

в) за заробітною платою.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача  №17. Згідно із завданням ланка теслярів повинна скласти 100 м2  опалубки.,фактично було складено 120 м2. Визначити рівень  виконання  норм.

Задача  №18. Визначити рівень виконання норм за зміну ланкою опалубщиків-бетонщиків з 5 робітників.  Діючі норми витрат праці складають: на встановлення опалубки на 10 м2 – 3.5 люд-год, на укладання бетону на 1 м3 – 1.5 люд-год. За зміну ланка встановила опалубку  об’ємом  120 м 2,  уклала  20 м3  бетону.

Задача №19. Визначити рівень виконання норм ланкою  монтажників з 4 чоловік за зміну. Діючі норми праці на один блок складають: на встановлення міжстінових блоків – 1.4 люд-год, на встановлення перемичних блоків – 0.94 люд-год. За зміну монтажники встановили  22  міжстінових  і  11  перемичних  блоків.

## Тема  7. Тарифна  система

У  результаті  вивчення  теми  студент  повинен  знати:

- роль тарифної системи в організації заробітної  плати;

- елементи тарифної системи: тарифні ставки, тарифну сітку, тарифні коефіцієнти і тарифно-кваліфікаційний  довідник;

- сутність, призначення і взаємозв’язок елементів тарифної системи.

#### Заняття  8

Мета  заняття – навчитися  визначати:

- середній  тарифний  коефіцієнт  робітників;

- середній  тарифний  розряд робітників  бригади.

Завдання  для  практичної  роботи:

Задача  №20. Визначити рівень виконання норм бригадою, якщо її відрядний заробіток складає 2000 грн. Склад бригади 10 чоловік, з яких 5 робітників ІV розряду та 5 робітників ІІІ розряду. Усі члени  бригади  відпрацювали  по  22  робочих  дні.

Задача №21. Визначити середній тарифний коефіцієнт робітників комплексної бригади, що складається з 20 чоловік наступного складу: 1 робітник – 6-го розряду, 1 – 5-го розряду,                    13 – 4-го розряду 3 – 3-го розряду, і 2 робітників – 2-го розряду.

Задача  №22. Визначити середні розряди робітників будівельної бригади в цілому і кожної з її ланок за даними, наведеними  в  табл.1.

Таблиця 1

| Ланка | Розряд |
| --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI |
| 1-а – 5 чоловік, з них | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2-а – 7 чоловік, з них | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3-а – 3 чоловік, з них | - | - | 1 | 2 | - | - |

#### Заняття  9

Мета  заняття – навчитися  визначати:

- середню  головну  тарифну  ставку;

- середній  тарифний  розряд  робіт;

- розцінку  на  будівельні  і  монтажні  роботи;

- надбавку за роботу в зимових умовах з  урахуванням сили  вітру.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача  №23. Визначити середню годинну тарифну ставку бригади слюсарів-сантехників, що складається з 14 робітників: слюсаря 6-го розряду, зварника 5-го розряду, двох слюсарів 4-го розряду, шести – 3-го розряду і чотирьох – 2-го розряду.

Задача №24. Визначити середній розряд робіт, виконаних бригадою, якщо сума її відрядного заробітку складала 2300 грн, фактичні затрати праці на виконаний обсяг робіт – 290 люд-днів. Рівень  виконання  норм  при  цьому  становить 127%.

Задача №25. Визначити розцінку на установку збірних залізобетонних колон вагою до 4-х тонн у стакани фундаментів за допомогою кондуктора. Норма витрат праці становить 3.7 люд-год на одну  колону  при  такому  складі  ланки:

Монтажник конструкцій 5 розряду – 1 чоловік;

Монтажник конструкцій 4 розряду – 1 чоловік;

Монтажник конструкцій 3 розряду – 2 чоловік;

Монтажник конструкцій 2 розряду – 1 чоловік.

Задача №26. У Харківській області в січні на відкритому повітрі проводився монтаж збірних залізобетонних конструкцій протягом 20 днів, при цьому протягом 5 днів сила вітру складала 4 бали. Визначити загальний розмір надбавки за роботу в зимових умовах  з  урахуванням  сили  вітру.

Тема  8. Форми  і  системи  оплати  праці

У  результаті  вивчення  теми  студент  повинен  знати:

- порядок і погодинну форми оплати праці робітників у будівництві;

- пряму підрядну, підрядну-преміальну і акордну системи  оплати  праці;

- акордно-преміальну систему оплати праці, сутність, цілі  й  умови  її  застосування;

- просту погодинну і погодинно-преміальну системи оплати праці.

#### Заняття  10

Мета заняття – навчитися розраховувати заробітну плату за : прямою підрядною, відрядно-преміальною і акордною системою оплати праці.

Завдання  для  практичної  роботи :

Задача №27. Каменяр 4-го розряду виконує роботу по розмиванню швів цегляної кладки. Об’єм виконаних робіт за місяць склав  80  м2 поверхні.  Розцінка  на 1 м2 розшиваної  поверхні  складає

0 – 43.5 грн. Необхідно визначити заробіток каменяра за прямою відрядною  різницею.

Задача №28. Ланка каменярів виконує кладку стін будинків полегшеної конструкції з цегли простої складності під штукатурку. Норма часу і розцінка на 1 м2 цієї кладки складають відповідно : 2.6 люд – год , 1-90 грн. За місяць ланка виконала 44 м3 кладки. Фонд робочого часу складав 22 робочих дні при 5-денному робочому тижні і відпрацюванні в середньому 8 год в день. За умовами преміального положення робітник отримує заохочення за кожний процент перевиконання  норм  1.5%   відрядного  заробітку.

Треба  визначити:

- заробіток ланки за  прямою  відрядного  різницею;

- розмір  премії  цієї  ланки.

Задача №29. Використовуючи дані задачі №27, визначити суму премій за акордним нарядом і заробітну плату за акордною системою оплати праці при умові, що роботи виконані з оцінкою  “добре”.

Задача №30. Визначити загальну суму заробітної плати бригади  робітників-відрядників, якщо пряма відрядна плата бригади за акордним нарядом склала 1360 грн. Нормативна трудомісткість виконаних робіт становить 2875 люд-год, фактично витрачено 2500 люд-год. Премія встановлена у розмірі 0.75% за кожний процент економії  нормативної  трудомісткості.

## Заняття  11

Мета заняття – навчитися розраховувати заробітну плату за простою  погодинною  системою  оплати  труда .

Завдання  для  практичної  роботи:

Задача №31. Праця чергового слюсаря 4-го розряду дільниці оздоблювальних робіт з обслуговування  штукатурних станцій та інших механізмів, що працюють на об’єктах дільниці, оплачується погодинно. У лютому він відпрацював 21 робочий день, тобто 168 годин. Місячна тарифна заробітна плата робітника 1-го розряду за галузевим тарифним погодженням склала _____ грн. Середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні - 168.9 годин.  Тарифний коефіцієнт за наскрізною тарифною сіткою робітника 4-го розряду – 1,35. Визначити заробіток робітника  за  минулий  місяць.

Задача №32. Визначити розмір заробітної плати чергового електрика 5-го розряду монтажної дільниці за  січень, якщо відомо, що він відпрацював 22 зміни (робочих днів), тобто 176 годин. Година тарифної ставки робітника 1-го розряду (за галузевим тарифним погодженням) розрахована в задачі №30. Тарифний коефіцієнт за наскрізною  тарифною  ставкою  робітника  5-го  розряду – 1.49.

Задача №33. Визначити розрахунковий оклад  керуючого будівельним трестом (АО) за грудень, коли відомо, що він має 16 розряд за наскрізною тарифною системою. Його тарифний коефіцієнт за наскрізною тарифною сіткою – 4,41. У грудні він відпрацював 176 годин. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду (за галузевим тарифним погодженням) розрахована в задачі №30.

##### Заняття  12

Мета заняття – навчитися розраховувати заробітну плату за погодинно–преміальної  системою  оплати  праці.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача №34. Черговий слюсар 4-го розряду госпрозрахункової дільниці малої механізації, відпрацювавши у минулому місяці 22 зміни, або 176 годин, забезпечив безперервне обслуговування засобів механізації для штукатурних і малярних робіт при своєчасному і високоякісному виконанні завдання, тим самим сприяючі виконанню  обслуговуючими бригадами місячного плану. Після подання виконавця робіт (начальника бригади)  і головного механіка йому нарахована премія у розмірі 20%  тарифної ставки присвоєного кваліфікаційного розряду. Тарифний коефіцієнт за наскрізною тарифною сіткою робітника 4-го розряду – 1,35. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду (за галузевим тарифним погодженню) розрахована в задачі №30. Визначити заробітну плату чергового слюсаря  з   урахуванням  премії.

Задача №35. Ланка з двох токарів 5-го розряду за місяць відпрацювали 348 люд-год, з них за нормованим завданням – 176 люд-год. Преміальні доплати за виконання нормованого завдання встановленні у розмірі 40% тарифної ставки. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду (за галузевим тарифним погодженням) розрахована в задачі №30. Тарифний коефіцієнт за наскрізною тарифною  сіткою  робітника  5-го  розряду – 1,49.

Тема  9. Оплата  праці  робітників  будівельних  бригад

У  результаті  вивчення  теми  студент  повинен  знати:

- види  нарядів, їх  сутність, зміст  і  призначення;

- порядок оформлення  і видачі нарядів – завдань при відрядних  системах  оплати  праці;

- порядок роботи і зміст калькуляції затрат праці й заробітної плати, що складається до акордного наряду;

- способи розподілу заробітної плати між членами бригади.

Заняття  13

Мета  заняття – навчитися складати калькуляцію витрат праці  і заробітної плати.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача №36. На підставі відомості підрахування обсяг робіт, наведений у табл.5, скласти калькуляцію витрат праці і заробітної плати на влаштування рулонної покрівлі на об’єкті “Середня школа на 12 класів”. План  покрівлі  на  об’єкті  наведений  на  рис.1. Виконати підрахунок витрат праці і заробітної плати на 100  м2 рулонної  покрівлі  за  транспортними  роботами.

Рис.1 - План покрівлі на об’єкті “Cередня школа на 12 класів”.

Таблиця 7 -Відомість  підрахунку  об’єктів робіт на  влаштування рулонної  покрівлі  на  об’єкті  “Середня  школа  на  12  класів.” (див.рис.1)

| № п/п | Характеристика основних робіт | Одиниця виміру | Формула підрахунку об’єму робіт | Загальний об’єм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покрівля рулонна | 100 м2 шару | H*L | 1800 |

Форма складання калькуляції затрат праці і заробітної плати, а також підрахунки витрат праці і заробітної плати на транспортних роботах  наведені  відповідно  в  додатках  1, 2.

## Заняття  14

Мета заняття – навчитися розраховувати заробітну плату членів бригади за допомогою годинних тарифних ставок і тарифних  коефіцієнтів.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача №37. У минулому місяці загальна заробітна плата спеціалізованої бригади слюсарів-сантехніків з 7 чоловік склала разом з преміями 1992.29 грн. Тарифні розряди робітників і відпрацьований кожним  робітником  час  наведені  у  табл. 6

Таблиця 8 - Дані про кваліфікацію робітників і відпрацьований час.

| Прізвище, ім’я, по батькові | Тарифний розряд | Відпрацьований час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Іванов С.П. | 6-й | 22 |
| Петров В.К. | 5-й | 22 |
| Сидоров Е.Н. | 5-й | 20 |
| Сидорчук Г.В. | 4-й | 21 |
| Пономарьов С.А. | 4-й | 22 |
| Панасенко С.Г. | 3-й | 21 |
| Заєць Д.І. | 2-й | 20 |

.

Розподілити заробітну плату серед членів бригади двома способами.

## Зfняття  15

Мета заняття – навчитися розраховувати  заробітну плату серед членів  бригади  із  застосуванням  коефіцієнта  трудової  участі.

Завдання  для  практичної  роботи

Задача №38. Використовуючи дані задачі №36, провести розподіл заробітної плати із застосуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ) КТУ кожному робітнику встановить самостійно (нижню межу КТУ  брати – 5,4 ,  верхню – 1,5).

## Тема  10. Диференціація  заробітної  плати  в  будівництві

У  результаті  вивчення  теми  студент  повинен  знати:

- порядок оплати праці молодих робітників, робітників, зайнятих керуванням будівельних машин і їх обслуговуванням, бригадирів за керівництво бригадою, у вихідні та святкові дні понаднормових  робіт;

- робіт, виконаних  в  нічну  зміну;

- простоїв  і  браку  не  з  вини  робітника;

- порядок визначення надбавок за активний характер роботи.

#### Заняття  16

Мета заняття – навчитися  находити:

- заробітну плату молодих робітників, робітників, зайнятих керуванням будівельних машин і їх обслуговуванням, бригадирів за керівництво бригадою, у вихідні та святкові дні, понаднормових  робіт;

- надбавку  за  активний  характер  праці.

Задача №39. Бригада мулярів складається з 23 робітників, з яких 9 досвідчених і 14 молодих робітників. У числі молодих робітників перша група (6 чол.) попрацювала самостійно 4 місяців, у зв’язку з цим  робітникам  цієї групи знижені норми виробітку на 20%, а друга група (8 чол.) на початку минулого місяця тільки прийшла з СПТУ, тому робітникам цієї групи повинні бути знижені норми виробітку до 40%. Керівництво будівельної організації затвердило зниження норм виробітку для прибулих молодих робітників на 30%. За акордним нарядом нормативні години на об’єм малярної і оббивної роботи становить 3260 люд-год, загальний заробіток бригади – 2466 грн. У минулому місяці бригада відпрацювала 3848 люд-год, в тому числі: досвідчені робітники – 1512 люд-год, молоді робітники першої групи – 1008люд-год, другої – 1328 люд-год.

Знайти:

- поправочний  коефіцієнт до норми часу і заробітної плати;

- нормативний час з урахуванням зниження норм виробітку;

- виконання  норм  часу;

- загальну суму заробітної плати з урахуванням поправочного коефіцієнта.

Задача №40. У минулому місяці машиніст 5-го розряду стрілового крана фактично відпрацював 168 год. в умовах, що піддаються нормуванню і обліку. Керівництво будівельно-монтажної організації ухвалило на даній дільниці машиніста погодинним працівникам премію у розмірі 25% тарифної ставки при виконанні показників преміювання, одним з котрих є обов’язкове виконання плану виробництва будівельно-монтажних робіт дільницею. Працюючи безаварійно і не допускаючи внутрізмінних і цілозмінних простоїв, машиніст на стріловому крані за розрахунковий період безперервного обслуговування виробничої дільниці виконує план будівельно-монтажних робіт при якості, відповідній вимогам БНіП. Визначити заробітну плату машиніста.

Задача №41. Комплексна бригада в розрахунковому місяці на 22 робочих дні фактично відпрацювала 257 люд.-днів. Невиходи на роботу склали : через хворобу – 10 люд.-днів, виконання державних зобов’язань - люд.-днів, чергові відпустки – 14 люд.-днів, навчання – 9 люд.-днів, з неповажних причин – 7 люд.-днів. Визначити, чи має право бригадир на одержання доплати за керівництво бригадою за розрахунковий місяць при виконанні в цілому бригадою норм виробітку.

Задача №42. Муляру 4-го розряду, який у продовж 22 календарних днів квітня знаходився на будівництві ПМК, де встановлена норма (процент) надбавки за активний характер роботи 30%, належить надбавка. Визначити розмір цієї надбавки.

Тема   11. Проектування чисельного і  професійно-кваліфікованого складу будівельної бригади

У результаті вивчення теми студент повинен знати сутність і форми розподілу праці, порядок проектування чисельного і  професійно-кваліфікованого складу будівельної бригади.

Заняття  17

Мета заняття – навчитися проектувати чисельність і  професійно-кваліфікованого складу будівельної бригади. Форма для проектування чисельного і професійно-кваліфікованого складу  бригади  наведена  в  додатку  №3.

Тема  12. Сучасні  системи  оплати  праці : вітчизняний  і  зарубіжний  досвід

У  результаті  вивчення  теми  студент  повинен  знати:

- сутність наскрізної (прохідної) тарифної сітки оплати праці робітників-будівельників;

- види безтарифних моделей оплати праці.

##### Заняття  18

Мета заняття – навчитися знаходити заробітну плату робітників, використовуючи прохідну тарифну систему оплати праці і безтарифні

моделі  оплати  праці.

Задача №43. Розрахувати заробітну плату робітників бригади за методом коефіцієнта годин. Усього заробітна плата в розрахунковому періоді за відрядним нарядом становить 10500 грн. Тарифні розряди робітників і відпрацьований кожним робітником час наведені в табл.7.

Таблиця 9 - Дані про кваліфікацію робітників і відпрацьований  час

| Прізвище, ім’я, по батькові | Розряд | Відпрацьований час |
| --- | --- | --- |
| Іванов І.П. | 6 | 176 |
| Войнов П.У. | 6 | 176 |
| Сидоров Н.М. | 5 | 168 |
| Смирнов І.П. | 5 | 150 |
| Петров М.П. | 5 | 176 |
| Соколов Д.В. | 4 | 168 |
| Панасенко С.Г. | 3 | 150 |
| Явлинський Г.В. | 3 | 176 |
| Рубенфайн А.М. | 2 | 150 |
| Дудкін Н.Г. | 2 | 150 |

Задача  №44. Визначити відрядну заробітну плату начальника дільниці. Начальник будівельної дільниці за наскрізною тарифною сіткою має 11-й розряд з тарифним коефіцієнтом 2.29 і відпрацював у обліковому періоді 176 годин. Зарплатоємкість коефіцієнто–години на робочій  дільниці – 0,38 грн.

Задача  №45.  Визначити заробітну плату робітника (муляра) 4-го  розряду  і  інженера.  Кожний  з  них відпрацював по 20 днів при 8-годинному робочому дню. Коефіцієнт, що показує, у скільки разів оплата праці даного робітника перевищує мінімальну, встановлений для робітника – 2.1, для інженера – 3. Фонд оплати праці робітника і інженера  становить  410,10 грн.

Додаток  1

Калькуляція  витрат  праці  і  заробітної  плати

| № | Обгрунтува-ння прийнятих норм | Описання роботи | Одиниця виміру | Кількість роботи | Нормативні витрати | Заробітна плата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На одиницю | На об’єм | На одиницю | На об’єм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Додаток  2

Підрахунок  затрат  праці  і  заробітної  плати  на  транспортних  роботах

| № | Обґрунтування | Назва роботи | Одиниця виміру | Обсяг роботи | Норма витрат на одиницю виміру | Розцінка на одиницю виміру | Кількість, люд.-год. | Зарплата на обсяг роботи | Склад ланки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток  3

Проектування чисельного і професійно-кваліфікаційного складу бригади

|  |  |  | Всього % від загальної норми трудозатрат |  | Всього % від загальної норми трудозатрат |  | Сере-дній роз-ряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Професія | Зведена відомість витрат праці і кваліфікації |  | Професійно-кваліфікований склад бригади |  | Прийняті для виконання роботи |  |  |
|  |  | Нормативна трудоємкість кільцевої продукції з калькуляції |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього % від загальної норми трудозатрат | Без урахування поєднання професії | Всього % від загальної норми трудозатрат | З урахуванням поєднання |  | Розрахунковий |  | Розрахунковий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | У тому числі за розрядами |  | У тому числі за розрядами |  |  |
|  |  |  | У тому числі за розрядами |  | У тому числі за розрядами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Додаток  4

Перелік збірників та єдиних норм і розцінок на будівництві, монтажні й ремонтно-монтажні роботи

| Шифр збірника | Найменування збірника та випусків |
| --- | --- |
| Е1 Е2 Е2-1 Е2-2 Е2-3 Е2-4 Е3 Е4 Е4-1 Е4-2 Е4-3 Е5 Е5-1 Е5-2 Е5-3 Е6 Е7 Е8 Е8-1 Е8-2 Е8-3 Е9 Е9-1 Е9-2 | Внутрипостроечные транспортные работы Земляные роботы Вып.1. Механизированные и ручные земляные работы Вып.2. Гидромеханизированные земляные роботы Вып.3. Буровые работы Вып.4. Земляные роботы в условиях вечной мерзлоты Каменные роботы Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций Вып.1. Здания и промышленные сооружения Вып.2. Портовые и берегозащитные сооружения Вып.3. Мосты и трубы Монтаж металлических конструкций Вып.1. Здания и промышленные сооружения Вып.2. Резервуары и газгольдеры Вып.3. Мосты и трубы Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях Кровельные работы Отделочные покрытия строительных конструкций Вып.1. Отделочные работы Вып.2. Облицовка природных камней Вып.3. Отделка изделиями индустриального производства Сооружение систем тепло-, водо-, газоснабжения и канализации Вып.1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений Вып.2. Наружные сети и сооружения |

Продовження  додатка  4

| Шифр збірника | Найменування збірника та випусків |
| --- | --- |
| Е10 Е11 Е12 Е13 Е14 Е15 Е16 Е17 Е18 Е19 Е20 Е20-1 Е20-2 Е21 Е22 Е22-1 Е22-1 Е23 Е23-1 Е23-1 Е23-3 Е23-4 Е23-5 | Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Изоляционные работы Свайные работы Расчистка трассы линейных сооружений от леса Бурение скважин на воду Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб Сооружение верхнего строения железнодорожных путей широкой колеи Строительство автомобильных дорог Зелёное строительство Устройство полов Ремонтно-строительные работы Вып.1. Здания и промышленные сооружения Автомобильные дороги и искусственные сооружения Монтаж оборудования предприятий по хранению и промышленной переработке зерна Сварочные работы Вып.1. Конструкции зданий и промышленных сооружений Трубопроводы Электромонтажные работы Вып.1. Электрическое освещение и проводки сильного тока Вып.2. Воздушные линии электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 кВ Вып.3. Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше Вып.4. Кабельные линии электропередачи Вып.5. Распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше |

Продовження   додатка  4

| Шифр збірника | Найменування збірника та випусків |
| --- | --- |
| Е-23-6 Е23-7 Е23-8 Е23-9 Е24 Е24-1 Е24-2 Е25 Е26 Е27 Е28 Е28-1 Е28-2 Е28-3 Е29 Е30 Е31 Е32 Е33 Е34 Е35 Е36 Е36-1 Е36-2 Е37 | Вып.6. Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ Вып.7. Распределительная и пускорегулирующая аппаратура Вып.8. Электрические машины Вып.9. Шинопроводы и троллеи Монтаж сооружений связи Вып.1. Кабельные линии связи Вып.2. Воздушные линии связи Такелажные работы Монтаж технологических трубопроводов Кислотоупорные и антикоррозийные работы Монтаж подъёмно-транспортного оборудования Вып.1. Оборудование непрерывного действия Вып.2. Оборудование прерывного действия Вып.3. Подвесные канатные дороги Монтаж оборудования для сельскохозяйственного водоснабжения Монтаж оборудования животноводческих и птицеводческих ферм Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации Монтаж оборудования для очистки газов Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов Монтаж и демонтаж строительных машин Горномпоходческие работы Вып.1. Строительство угольных шахт Вып.2. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения Монтаж шахтового оборудования |

Продовження  додатка  4

| Шифр збірника | Найменування збірника та випусків |
| --- | --- |
| Е37-1 Е37-2 Е37-3 Е38 Е38-1 Е38-2 Е39 Е40 Е40-1 Е40-2 Е40-3 Е40-4 Е40-5 Е40-6 | Вып.1 Монтаж технологического и проходческого оборудования на поверхности Вып.2. Монтаж шахтового оборудования и такелажных работы подземных условиях Вып.3. Электромонтажные работы в подземных условиях Строительство линий электрифицированного городского транспорта Вып.1. Устройство транспортных путей Вып.2. Монтаж контактных сетей трамвая и троллейбуса Подводно-технические работы Изготовление конструкций и деталей Вып.1. Кузнечно-слесарные работы Вып.2. Металлические конструкции Вып.3. Деревянные конструкции и детали Вып.4. Детали и узлы для санитарно-технических систем Вып.5. Детали и узлы для технологических трубопроводов Вып.6. Детали и узлы для систем вентиляции и пневмотранспорта |

Список  літератури

- “ Про оплату праці “ Закон України / “Відомості Верховної Ради України” , №9, 1995.

- “Про внесення змін до Кодексу Законів про працю у зв’язку з встановленням 40-годинного робочого тижня” Закон України / “Підприємництво і ринок України” , 1993, №12.

- “Про середньомісячну норму тривалості робочого часу” Роз’яснення Міністерства праці України №06-4438 / “Праця і зарплата” , 1993, №24.

- Волгин Н.А. Современные модели оплаты труда: методика и рекомендации по внедрению. – М., 1992. –90 с.

- Левитин М.Б. ,Логвин В.Д. Организация и оплата труда в строительных бригадах: справочник рабочего 3-е изд. перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1998, - 240 с.

- Нормирование труда в строительстве. / Под ред. Е.В. Беловой. – М.: Стройиздат, 1985. – 440 с.

- Пшеничных Т.Д. Гибкая система оплаты труда, направленная на формирование “среднего класса” работников. Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сборник. Вып. 7-К.: “Техника” , 1997. – 128 с.

- Соловьев А.В., Скоробогатько В.Б., Горбик Л.Б. Методическое пособие к изучению темы “Проектирование сквозной тарифной системы оплаты труда работников строительства”. – Харьков: ХГАГХ, 1996. – 68.

- Економіка будівництва: Навч. посібник / За ред. О.С.Іванілова. – Харків: Вища школа, 2001.

- Завіновська Г.Т. Економіка праці.- К.: КНЕУ, 2003.-300с.

- Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. – метод посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.; КНЕУ, 2001.-158с.

- Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. 2-е вид., стер.-К.: Знання – Прес, 2001.-313с. // Вища освіта ХХІ століття.

- Буряк П.Ю., Григор’єва М.І., Карпінський В.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

- Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004.-432с.

- Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов.- 3-е изд., доп. – М.: Изд-во «Норма» (Норма-инфа М), 2001. – 448с.

- Остапенко Ю.М. Экономика труда: Уч. пособие М.: Инфа-М, 2003. - 268с.

- Волгина Н.А. Экономика труда: Социально-трудовые отношения: Учебник. - М.: Экзамен, 2003. – 736с.

- Шлендер П., Кокин Ю. Экономика труда: Учебник. - М.: Юрист, 2003. – 592с.

- Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Р.12-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Фактор, 2002. – 364с.

Навчальне видання

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Економіка праці й соціально-трудові відносини” (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”).

Укладачі:	Соловйов Олександр Васильович,

Торкатюк Володимир Іванович,

Соловйова Ольга Євгеніївна,

Пан Микола Павлович.

Відповідальний за випуск:	д-р техн. наук В.І. Торкатюк

Редактор:	М.З. Аляб’єв

Коректор:	З.І. Зайцева

###### План 2006, поз. 422

_____________________________________________________________

Підп. до друку 13.12.2005	Формат	60х84 1 /16	Папір офісний

Друк на ризографі.	Умовн.-друк. арк.0,9.	Обл.-вид.арк.1,3

Замовл №3002	Тираж 250 прим.	Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

#### Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Footnotes

1 Бланки  документації, використані при проведенні нормативних спостережень, наведені у додатку  1.

# Text boxes

Н=100 м

L=100 м