МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА національна АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В.М. Андрєєва,

М.К. Гнатенко

Розробка основних розділів бізнес-плану

інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації самостійної роботи студентів 5 курсу

спец. 7.050201, 8.050201 - «Менеджмент організацій»

з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

Харків - ХНАМГ – 2008

«Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта» - методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 5 курсу спец. 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» з дисципліни  «Інвестиційний менеджмент». /Укл. Андрєєва В.М., Гнатенко М.К. - Харків: ХНАМГ, 2008 — 35 с.

Укладачі: В.М. Андрєєва, М.К. Гнатенко

Рецезент: проф. Є.М. Кайлюк

Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол  № 1 від 28.08. 2007р.

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП	4

1. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ	6

2.ВКАЗІВКИ ДО РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА	7

2.1 Загальні положення	7

2.2 Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту «Вдосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Перша черга – впровадження екологічних технологій»	12

2.2.1 Резюме	12

2.2.2 Цілі бізнес-плану	13

2.2.3 Підприємство	14

2.2.4 Інвестиційний задум	15

2.2.5 Джерела і об'єкти інвестицій	15

2.2.6 Розрахунок повернення товарного кредиту	20

2.2.7 Ринок споживачів послуг і прогнозування обсягів послуг	21

2.2.8 Розрахунок витрат і прибутку на період інвестування проекту	22

2.2.9 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту	25

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	33

# ВСТУП

В умовах ринкової економіки процес прийняття інвестиційних рішень досить складний і вимагає серйозного обґрунтування його ефективності. Алгоритм такого обґрунтування або формальний доказ ефективності використання ресурсів, активів, інвестицій включається в поняття інвестиційного проектування.

Реальні інвестиції оформляються у вигляді так званого інвестиційного проекту (далі за текстом ІП).

Інвестиційний проект – комплекс взаємозв'язаних заходів, розроблених для досягнення певної мети впродовж певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

На практиці ІП трактується як набір документації, що містить два крупні блоки документів:

- документально оформлене обґрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, включаючи необхідну проектно-кошторисну документацію, розроблену відповідно до законодавства України і затверджену в установленому порядку стандартами (нормами і правилами);

- бізнес-план як опис практичних дій по здійсненню інвестицій.

Метою даної роботи є закріплення студентами теоретичних знань в області інвестиційного проектування і придбання практичних навичок з розробки, аналізу і реалізації основних розділів бізнес-плану інвестиційних проектів.

У першому теоретичному розділі відповідно до варіанта (номер варіанта проставляють за останньою цифрою залікової книжки), студент відповідає на поставлене теоретичне питання.

У другому розділі обґрунтовується концепція реального ІП, наводяться його основні характеристики, орієнтири подальшого розвитку підприємства, доцільність інвестування і розробляються основні розділи бізнес-плану ІП.

У процесі виконання роботи студент повинен знати:

- напрями інвестиційної політики держави, фірми;

- стадії інвестиційної діяльності;

- зміст і процедуру бізнес-планування;

- ступені ризику інвестиційних проектів;

- методи оцінки і аналізу бізнес-планів ІП;

- основні критерії, що використовуються в оцінці проектів, область їх вживання;

- джерела фінансування;

- дивідендну політику;

- структуру інвестиційного проекту і методику розрахунку його розділів.

Студент повинен вміти:

- розробляти основні розділи бізнес-плану ІП;

- застосовувати різні методи оцінки і аналізу ІП в умовах ризику;

- проводити аналіз ІП;

- оцінювати реальну величину необхідних інвестицій;

- формулювати послідовність дій з досягнення поставлених цілей;

- розраховувати потребу компаній у фінансових ресурсах;

- складати прогнозні витрати;

- планувати прибуток і його розподіл;

- працювати з фінансовою звітністю.

Роботу виконують за допомогою комп’ютера, або пишуть розбірливим почерком на одному боці аркуша білого паперу формату А-4. Поля: зверху, знизу й ліворуч – не менше 20 мм, праворуч – 25 - 30 мм.

Розмір шрифту 14 кегель, текст друкується через 1,5 інтервала.

Нумерують сторінки арабськими цифрами внизу посередині.

Титульний аркуш є першою сторінкою, він включається до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не ставлять.

# 1. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ

У табл. 1.1 наведено перелік теоретичних питань, на які повинен дати відповідь  студент згідно із заданим варіантом.

Таблиця 1.1 – Теоретичні питання

| Питання | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Аналіз інвестиційної привабливості країни, галузі , регіону, сфери діяльності | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Поняття ІП, цілі розробки, зміст, класифікація ІП |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Бізнес-план ІП |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Порядок розробки ІП |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 5.Методи оцінки ІП |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.Методи фінансування ІП |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7.Управління реалізацією ІП |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.Ризики в ІП |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9. Етапи життєвого циклу ІП. Завдання інвестора на кожному етапі |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 10.Зміст проектного аналізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

# 2.ВКАЗІВКИ ДО РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА

## 2.1 Загальні положення

Методичні вказівки до виконання другого розділу роботи є практичним керівництвом з розробки конкретного бізнес-плану ІП відповідно до варіанта.

Об'єктом проектування є державне комунальне підприємство «Харківкомуночиствод».

У рамках реалізації ринкової стратегії галузі можна розробити мінімум три сценарії реформування каналізаційного господарства міста: пасивний, помірний та інтенсивний.

Особливість пасивного сценарію полягає в тому, що заходи здійснюються лише за рахунок ресурсів підприємств.

Особливістю помірного сценарію є те, що необхідні заходи здійснюються з урахуванням можливостей бюджету підприємства, соціальної політики адміністрації міста і, частково, пропозицій потенційних інвесторів.

Інтенсивний сценарій розвитку вимагає здійснення заходів з урахуванням інвестиційної політики державної адміністрації міста і позицій потенційних інвесторів.

Відповідно до «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 рр. і на період до 2010 р.» підприємство «Харківкомуночиствод» приступило до реалізації інтенсивного сценарію свого розвитку.

У 2003 р. рішенням облдержадміністрації і міськвиконкому м. Харкова затверджено інвестиційний проект «Вдосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м.  Харкова». У зв'язку з цим виникає необхідність зупинитися на деяких основних положеннях інвестиційного проектування.

Основу інвестиційної діяльності підприємства складає реальне інвестування. Саме цей напрям інвестиційної діяльності дозволяє підприємству розвиватися найвищими темпами, освоювати нові види продукції і підвищувати її якість, успішно проникати на нові товарні й регіональні ринки. На більшості підприємств реальне інвестування є в сучасних умовах єдиним напрямом інвестиційної діяльності.

Через довготривалий характер і масштабність фінансових ресурсів для здійснення інвестиційної діяльності прямі інвестиційні рішення  пов'язані з підвищеними ризиками.

Ці обставини, зважаючи на їх величезну соціально-економічну значущість, стали предметом фундаментальних досліджень, породивши науковий напрям – інвестиційне проектування.

Реальне інвестування здійснюється підприємством в різноманітних формах (див. рис. 2.1).

1. Придбання цілісних майнових комплексів – інвестиційна операція крупних підприємств, що забезпечує галузеву, товарну або регіональну диверсифікацію їх діяльності.

Ця форма реальних інвестицій забезпечує  «ефект синергізму», який полягає в зростанні сукупної вартості активів обох підприємств (порівняно з їх балансовою вартістю) за рахунок можливостей більш ефективного використання їх загального фінансового потенціалу, взаємодоповнення технологій і номенклатури продукції, що випускається, можливостей зниження рівня операційних витрат, сумісного використання збутової мережі на різних регіональних ринках та інших аналогічних чинників (цей ефект реально реалізує парадоксальну формулу «2+2=5». У зв'язку із здійснюваним процесом приватизації, а також банкрутством окремих підприємств придбання цілісних майнових комплексів одержує все більший розвиток.

2. Нове будівництво – інвестиційна операція, пов'язана з будівництвом нового об'єкта із закінченим технологічним циклом за індивідуально розробленим або типовим проектом на територіях, що спеціально відводяться.

До нового будівництва підприємство вдається при кардинальному збільшенні обсягів своєї операційної діяльності в майбутньому періоді, її галузевої товарної або регіональної диверсифікації (створення філіалів, дочірніх підприємств і т.п.).

3. Реконструкція –  інвестиційна операція, пов'язана з істотним перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень.

Її здійснюють відповідно до комплексного плану реконструкції підприємства в цілях радикального збільшення його виробничого потенціалу, істотного підвищення якості продукції, що випускається, упровадження ресурсозберігаючих і т.п. У процесі реконструкції може здійснюватися розширення окремих виробничих будівель і приміщень (якщо нове технологічне устаткування не може бути розміщено в діючих приміщеннях); будівництво нових будівель і споруд того ж призначення замість ліквідованих на території діючого підприємства, подальша експлуатація яких з технологічних або економічних причин визнана недоцільною.

4. Модернізація –  інвестиційна операція, пов'язана з удосконаленням і приведенням активної частини виробничих основних фундацій до стану, що відповідає сучасному рівню здійснення технологічних процесів, шляхом конструктивних змін основного парку машин, механізмів і устаткування, яке використовується підприємством у процесі операційної діяльності.

5. Оновлення окремих видів устаткування – інвестиційна операція, пов'язана із заміною (у зв'язку з фізичним зносом) або доповненням (у зв'язку із зростанням обсягів  діяльності або необхідністю підвищення продуктивності праці) наявного парку устаткування окремими новими видами, що не змінюють загальної схеми здійснення технологічного процесу.

Оновлення окремих видів устаткування характеризує в основному процес простого відтворювання активної частини виробничих основних фондів.

6. Інноваційне інвестування в нематеріальні активи – інвестиційна операція, направлена на використовування в операційній та інших видах діяльності підприємства нових наукових і технологічних знань для досягнення комерційного успіху.

Інноваційні інвестиції в нематеріальні активи здійснюються в двох основних формах:

а) шляхом придбання готової науково-технічної продукції і інших прав (придбання патентів на наукові відкриття, винаходи, промислові зразки і товарні знаки; придбання ноу-хау; придбання ліцензій на франчайзинг і т.п.);

б) шляхом розробки нової науково-технічної продукції (як в рамках самого підприємства, так і на його замовлення відповідними інжиніринговими фірмами). Здійснення інноваційного інвестування в нематеріальні активи дозволяє істотно підвищити технологічний потенціал підприємства у всіх сферах його господарської діяльності.

7. Інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів – інвестиційна операція, направлена на розширення обсягу оборотних операційних активів підприємства, що використовуються, забезпечуючи тим самим необхідну пропорційність (збалансованість) в розвитку необоротних і оборотних операційних активів в результаті здійснення інвестиційної діяльності.

Вибір конкретних форм реального інвестування підприємства визначається задачами галузевої, товарної і регіональної диверсифікації його діяльності (направленими на розширення об'єму операційного доходу), можливостями упровадження нових ресурсо- і працезберігаючих технологій (направленими на зниження рівня операційних витрат), а також потенціалом формування інвестиційних ресурсів (грошових або інших активів, що залучаються для здійснення вкладень в об'єкти реального інвестування).

Всі форми намічених реальних інвестицій підприємства розглядаються як сукупність його реальних інвестиційних проектів. Підготовка таких проектів до реалізації вимагає попереднього обґрунтування доцільності їх здійснення і ефективності, що досягається.

Для крупних реальних інвестиційних проектів обґрунтовування доцільності їх реалізації пов'язано з розробкою бізнес-планів. Бізнес-план є стандартизованим по основних параметрах документом, в якому детально обґрунтовується концепція призначеного до реалізації реального інвестиційного проекту і наводяться основні його характеристики.

Необхідність розробки бізнес-плану реального інвестиційного проекту зв'язана з тим, що в сучасних економічних умовах підприємства не можуть забезпечити свій стратегічний розвиток тільки за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів і привертають на інвестиційні цілі значні об'єми зовнішнього фінансування. У той же час будь-який крупний сторонній інвестор повинен мати чітке уявлення про стратегію проекту; його масштаби; найважливіші показники маркетингової, економічної і фінансової  результативності; об'єми необхідних інвестиційних витрат і терміни їх повернення..

Розроблений бізнес-план реального інвестиційного проекту дозволяє спочатку власникам і менеджерам підприємства, а потім і стороннім інвесторам всесторонньо оцінити доцільність його реалізації і очікувану ефективність.

## 2.2 Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту «Вдосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Перша черга – впровадження екологічних технологій»

Розділи бізнес-плану даного проекту мають наступну структуру:

Резюме

1. Цілі бізнес-плану

2. Підприємство

3. Інвестиційний задум

4. Джерела і об'єкти інвестицій

5. Розрахунок  повернення товарного кредиту

6. Ринок споживачів послуг і прогнозування обсягів послуг, що надаються

7. Розрахунок витрат і прибутку на період інвестування проекту

8. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту

9. Ризик в оцінці доцільності інвестицій

### 2.2.1 Резюме

Бізнес-план призначений для потенційних інвесторів, через яких, як правило, щодня проходить не один бізнес-план. Вони хочуть з'ясувати:

- у чому суть вашого проекту і його потенційна ефективність;

- хто і як реалізовуватиме проект;

- скільки грошей ви просите і джерело(а) фінансування;

- як збираєтесь повертати позикові кошти;

- яке забезпечення позики можете представити.

З перших слів вони повинні переконатися в економічній ефективності й реалізованості проекту. Основна вимога до резюме – простота і лаконічність викладу, мінімум спеціальних термінів. Обсяг не повинен перевищувати 2-3 друкарські сторінки.

Рекомендується складати резюме після закінчення розробки бізнес-плану ІП.

У резюме даної роботи слід вказати:

- Назву проекту;

- Галузь;

- Найменування підприємства;

- Перелік основних видів діяльності;

- Короткий опис проекту;

- Розмір інвестицій або вартість проекту;

- Джерела і умови інвестування, напрями використовування кредитів;

- Плани повернення позикових коштів;

- Основні показники ефективності проекту:

- чистий дисконтований дохід з урахуванням ризиків NPV;

- індекс прибутковості PI;

- термін окупності;

- дисконтна ставка.

### 2.2.2 Цілі бізнес-плану

У процесі інвестиційного проектування першочерговим є визначення мети проекту.

Мета проекту – це доказовий результат і задані умови реалізації загального завдання проекту.

Цілі проекту повинні бути чітко визначені: вони повинні мати зрозумілий сенс; результати, одержувані при досягненні мети, повинні бути вимірюваними, а задані обмеження і вимоги повинні бути здійснимими.

Студент повинен сформулювати цілі й завдання  проекту.

У цьому розділі слід також показати індивідуальні інтереси учасників реалізації інвестиційних бізнес-проектів:

- менеджерам фірм;

- міським властям;

- інвесторам;

- діловим партнерам;

- місту.

### 2.2.3 Підприємство

У даному розділі слід вказати:

- Повну  назву організації;

- Юридичну адресу;

- Форму власності;

- Відомості про керівництво підприємства;

- Мету діяльності  і коло вирішуваних завдань.

Експлуатація системи водовідведення м. Харкова здійснюється державним комунальним підприємством каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод».

Власником підприємства є Харківська міська рада. Підприємство володіє правами юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку  і бланки зі своїм найменуванням.

Метою діяльності підприємства є здійснення виробничої, науково-дослідної і комерційної діяльності для більш повного і якісного задоволення потреб населення, народного господарства в комунальних послугах, підвищення рівня реальних доходів працівників на основі надання трудовому колективу більшої самостійності в ухваленні рішень, посилення зацікавленості й відповідальності за кінцеві результати з метою отримання відповідного прибутку.

Для реалізації поставлених цілей підприємство вирішує широке коло завдань, основними з яких є:

- прийом, відведення, перекачування і повне біологічне очищення стічної рідини, що поступає від населення, комунально-побутових і промислових підприємств міста Харкова;

- експлуатація магістральних колекторів зливової мережі і об'єктів водозниження м.  Харкова, не включаючи дощоприймачі, поперечники і відкриті канали;

- експлуатація і утримання в належному стані водних об'єктів міста;

- безаварійна експлуатація в заданому режимі каналізаційних мереж і споруд міста та значний ряд інших.

Для виконання завдань, покладених на підприємство, до його складу входять  ведучі відособлені підрозділи:

- Комплекс «Харківводовідведення» (КХВВ);

- Комплекс біологічного очищення «Диканівський» (КБОД);

- Комплекс біологічного очищення «Безлюдівський» (КБОБ);

- Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації;

- Комплекс «Спецшахттунельрембуд – Гідроспоруди».

Структура підприємства «Харківкомуночиствод» представлена на рис.2.2.

### 2.2.4 Інвестиційний задум

Користуючись додатковими джерелами, слід викласти:

- існуючу проблему;

- цілі бізнес-плану ІП;

- очікувані технологічні (технічні) результати проекту;

- завдання підприємства в інвестиційний період.

### 2.2.5 Джерела і об'єкти інвестицій

У даному розділі розглядаються об'єкти інвестицій і джерела фінансових коштів. У табл. 2.1 задано напрями, обсяги й джерела фінансування ІП відповідно до варіантів.

Користуючись даними табл. 2.1, студент заповнює табл. 2.2 «Джерела коштів і напрям інвестицій проекту», а також табл. 2.3 «Порядок виплат кредитних коштів (за товарним кредитом) », описує умови інвестування.

Оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всю сукупність ресурсів, пов'язаних з реалізацією проекту, що використовуються.

Рис. 2.2 – Структура підприємства і напрямки його діяльності із захисту навколишнього середовища регіону відповідно до інвестиційного проекту

Таблиця 2.1 – Вихідні дані

| Напрями інвестицій | В А Р І А Н Т И |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів |
| 1.Будівельно-монтажні роботи Всього | 83300 | бюджет | 80250 | Бюджет | 78400 | Бюджет | 75300 | Бюджет | 78400 | Бюджет |
|  | 260900 | ДКП | 250400 | ДКП | 245300 | ДКП | 240500 | ДКП | 258800 | ДКП |
|  | 344200 |  | 330650 |  | 323700 |  | 315800 |  | 337200 |  |
| 2.Обладнання Всього | 1100000 | товарний кредит | 1000000 | товарний кредит | 950000 | товарний кредит | 1150000 | товарний кредит | 980000 | товарний кредит |
|  | 153000 | ДКП | 150000 | ДКП | 155000 | ДКП | 160000 | ДКП | 145000 | ДКП |
|  | 1253000 |  | 1150000 |  | 1105000 |  | 1310000 |  | 1125000 |  |
| 3. Будівлі | 126100 | ДКП | 125000 | ДКП | 130000 | ДКП | 120100 | ДКП | 125200 | ДКП |
| 4.Оборотні кошти Всього | 152600 | ДКП | 150500 | ДКП | 153000 | ДКП | 150300 | ДКП | 151500 | ДКП |
|  | 15095 | бюджет | 15000 | бюджет | 15500 | бюджет | 14800 | бюджет | 14500 | бюджет |
|  | 167695 |  | 165500 |  | 168500 |  | 165100 |  | 166000 |  |
| 5. Розробка проектної документації і інші витрати Всього | 320000 | ДКП | 310000 | ДКП | 300000 | ДКП | 310500 | ДКП | 290000 | ДКП |
|  | 135000 | бюджет | 130000 | бюджет | 120000 | бюджет | 130000 | бюджет | 135000 | бюджет |
|  | 455000 |  | 440000 |  | 420000 |  | 440500 |  | 425000 |  |
| Всього інвестицій, у тому числі власні кошти товарний кредит кошти бюджету на погашення кредиту | 2345995 |  | 2211150 |  | 2147200 |  | 2351500 |  | 2178400 |  |

| Напрями інвестицій | В А Р І А Н Т И |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів | $ | джерело коштів |
| 1.Будівельно-монтажні роботи Всього | 80300 | Бюджет | 77500 | Бюджет | 81170 | Бюджет | 81300 | Бюджет | 83100 | Бюджет |
|  | 250300 | ДКП | 240200 | ДКП | 259200 | ДКП | 253100 | ДКП | 260500 | ДКП |
|  | 330600 |  | 317700 |  | 340370 |  | 334400 |  | 343600 |  |
| 2.Обладнання Всього | 990000 | товарний кредит | 995000 | товарний кредит | 1120000 | товарний кредит | 995000 | товарний кредит | 1050000 | товарний кредит |
|  | 151000 | ДКП | 148000 | ДКП | 110000 | ДКП | 199500 | ДКП | 148000 | ДКП |
|  | 1141000 |  | 1143000 |  | 1230000 |  | 1194500 |  | 1198000 |  |
| 3.Будівлі | 128100 | ДКП | 126000 | ДКП | 118000 | ДКП | 125000 | ДКП | 123100 | ДКП |
| 4.Оборотні кошти Всього | 149200 | ДКП | 153100 | ДКП | 148400 | ДКП | 150100 | ДКП | 146200 | ДКП |
|  | 14800 | бюджет | 15000 | бюджет | 15000 | бюджет | 14900 | бюджет | 14400 | бюджет |
|  | 164000 |  | 168100 |  | 163400 |  | 165000 |  | 160600 |  |
| 5. Розробка проектної документації і інші витрати Всього | 350000 | ДКП | 320000 | ДКП | 310700 | ДКП | 300500 | ДКП | 290900 | ДКП |
|  | 110000 | бюджет | 125000 | бюджет | 150200 | бюджет | 145100 | бюджет | 138200 | бюджет |
|  | 460000 |  | 445000 |  | 460900 |  | 445600 |  | 429100 |  |
| Всього інвестицій | 2223700 |  | 2199800 |  | 2312670 |  | 2264500 |  | 2254400 |  |
| у тому числі власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товарний кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кошти бюджету на погашення кредиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.2 – Джерела коштів  і напрям інвестицій

| Напрями інвестицій | Сума | Джерело коштів |
| --- | --- | --- |
|  | $ | Тис. грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Будівельно-монтажні роботи Всього |  |  | Бюджет |
|  |  |  | ДКП |
| 2. Обладнання Всього |  |  | Товарний кредит |
|  |  |  | ДКП |
| 3. Будівлі |  |  | ДКП |
| 4. Оборотні кошти Всього |  |  | ДКП |
|  |  |  | Бюджет |
| 5. Розробка проектної документації та інші витрати Всього |  |  | ДКП |
|  |  |  | Бюджет |
| Всього інвестицій |  |  |  |
| у тому числі власні кошти |  |  |  |
| товарний кредит |  |  |  |
| кошти бюджету на погашення кредиту |  |  |  |

За курсом НБУ приймається ставка одного долара, що дорівнює_______грн. на момент розробки бізнес-плану.

Загальна вартість проекту (1-а черга) ____________тис.  $ .

Вартість інвестиційного проекту складається із залучених (кредитних) коштів; коштів за рахунок місцевого бюджету; власних коштів ДКП «Харківкомуночиствод».

Основними джерелами фінансування проекту є власні кошти ДКП у розмірі _____________ тис.  $ .

Відповідно до рішення сесії Харківської міськради з бюджету виділено _____________тис.  $ .

Товарний кредит надає фірма “Вестфалія-сепаратор Умвельттехнік” (Німеччина) в розмірі ____________ тис.  $ .

Умови інвестора:

- термін кредиту – 5 років;

- кредитна ставка – 7% річних;

- видача кредиту: єдиноразово, в перший рік реалізації проекту;

- погашення кредиту: починаючи з першого року реалізації проекту в сумах, заявлених інвестором;

- напрям витрат  кредиту – на закупівлю устаткування.

Таблиця 2.3 – Порядок виплат кредитних коштів (за товарним кредитом)

| Показники | Роки реалізації проекту | Всього |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Кредит в доларах |  |  |  |  |  |  |
| Кредит, тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| Погашення кредиту |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.6 Розрахунок повернення товарного кредиту

Інвестиції є довгостроковими вкладеннями, вони проводяться відповідно до загальної стратегії розвитку компанії.

У табл.2.4. слід провести прогнозний розрахунок повернення кредиту, тобто розрахувати: борг на початок кожного року, виплачувані відсотки за кредит, суми, що йдуть на погашення основної суми кредиту, і в результаті підрахувати борг на початок наступного року.

Розрахунок проводять, виходячи з умов і вимог інвестора .

Таблиця 2.4 – Розрахунок повернення товарного кредиту, тис. грн.

| Показники | Роки реалізації проекту | Всього |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Динаміка внесення кредиту |  |  |  |  |  |  |
| Борг на початок року за кредит |  |  |  |  |  |  |
| Виплата відсотків за кредит, (7%) |  |  |  |  |  |  |
| Погашення кредиту |  |  |  |  |  |  |
| Борг на кінець року за кредит |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.7 Ринок споживачів послуг і прогнозування обсягів послуг

1. Потенційними споживачами послуг підприємства є:

1. Населення;

2. Промислові підприємства;

3.Комунально-побутові підприємства;

4.Сільськогосподарські підприємства.

5. Інші.

2.Географічний  ареал: м. Харків.

3. Прогнозування обсягів послуг, що надаються

Для прогнозування обсягів послуг, що надаються, слід за даними табл. 1.5 проаналізувати обсяги каналізаційних викидів і екстраполювати тенденцію, побудувавши відповідний графік.

Таблиця 2.5 – Обсяги каналізаційних викидів за останні 12 років, тис. куб м

| Споживачі послуг | РОКИ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Промисло- вість | 60000 | 50000 | 35000 | 35000 | 33000 | 33000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32500 | 33000 | 31000 |
| Всього | 259000 | 249000 | 225000 | 200000 | 175000 | 174000 | 175500 | 150000 | 139000 | 152000 | 149000 | 147990 |

Студентам слід провести аналіз заявленої в результаті реалізації першої черги ІП виробничої потужності, порівнявши її з обсягами викидів, тобто визначити пропускну спроможність очисних споруд. Зробити висновки.

У табл. 2.6 показані етапи досягнення проектної потужності і ступінь її завантаження на період інвестування. Користуючись цими даними,  заповнюємо табл. 2.7.

Досягнення виробничої потужності є обсягом послуг, що надаються з очищення стічних вод.

Таблиця 2.6 – Досягнення проектних потужностей і ступінь їх завантаження,  %

| Варіанти | Роки реалізації проекту |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 2 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
| 3 | 45 | 55 | 75 | 85 | 100 |
| 4 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| 7 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 9 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 0 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 |

Таблиця 2.7 – Досягнення виробничої  потужності (обсягу послуг, що надаються) в тис. м3

| Показники | Роки реалізації проекту |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Досягнення виробничої потужності, % |  |  |  |  |  |
| 2. Досягнення виробничої потужності в тис. м3 |  |  |  |  |  |

### 2.2.8 Розрахунок витрат і прибутку на період інвестування проекту

1. Визначення структури витрат підприємства

У табл. 2.8 представлений розрахунок структури витрат і ціни 1 м3 зневоднених стічних вод на період інвестування, а в табл. 2.9 – її порівняння з витратами на 1 м3  при існуючому, механічному зневодненні стічних вод.

Таблиця 2.8 – Витрати на зневоднення 1 м3 стічних вод за період інвестування проекту, грн.

| Статті витрат | Грн. |
| --- | --- |
| А Прямі витрати, всього | 3,66 |
| у тому числі: |  |
| 1) всі види матеріальних і енерговитрат | 3,5 |
| 2) заробітна плата виробничих робітників | 0,12 |
| 3) нарахування на заробітну плату | 0,04 |
| Б Загальновиробничі витрати, всього | 3,03 |
| у тому числі: |  |
| 4) ремонт основних засобів | 0,04 |
| 5) заробітна плата допоміжних робітників | 0,026 |
| 6) нарахування на заробітну плату | 0,0099 |
| 7) амортизація | 2,843 |
| 8) інші витрати | 0,112 |
| В Загальногосподарські витрати, всього | 0,043 |
| у тому числі: |  |
| 9) заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу | 0,026 |
| 10) нарахування на заробітну плату | 0,0098 |
| 11) інші витрати | 0,007 |
| 12) Повна собівартість (А+Б+В) | 6,733 |
| 13) Балансовий прибуток (рентабельність 16%) | 1,077 |
| 14) Ціна 1 м3 | 7,81 |

Таблиця 2.9 – Динаміка собівартості зневоднення  1 м3  стічних вод до і після проекту, грн.

| Показник | Роки, що передують проекту | За проектом |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Витрати | 0,2 | 0,27 | 0,33 | 6,733 |

Студентам необхідно обґрунтувати причини значного підвищення витрат на зневоднення 1 м3 стічних вод за проектом, сформувати цінову політику, що приймається, на період інвестування.

У табл. 2.10 слід розрахувати прогнозовані обсяги послуг, що надаються, а в табл.  2.11 – річні поточні витрати на інвестиційний період.

Таблиця 2.10 – Розрахунок прогнозованих обсягів послуг, що надаються, на період інвестування

| Показники | Роки реалізації проекту |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обсяг послуг в тис. м3 |  |  |  |  |  |
| 2. Обсяг послуг в тис. грн. |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.11 – Річний обсяг витрат і вартість послуг на період інвестування, грн.

| Показники | Витрати і ціна 1 м3, грн. | Роки реалізації проекту |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг послуг в тис м3 |  |  |  |  |  |  |
| А Прямі витрати, всього | 3,66 |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 1. всі види матеріальних і енерговитрат | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 2. заробітна платня виробничих робітників | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 3. нарахування на заробітну платню | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Б Загальновиробничі витрати, всього | 3,03 |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 4. ремонт основних засобів | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 5. заробітна платня допоміжних робітників | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 6. нарахування на заробітну платню | 0,0099 |  |  |  |  |  |
| 7. амортизація | 2,843 |  |  |  |  |  |
| 8. інші витрати | 0,112 |  |  |  |  |  |
| В Загальногосподарські витрати, всього | 0,043 |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 9. Заробітна платня адміністративно-управлінського персоналу | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 10. нарахування на заробітну платню | 0,0098 |  |  |  |  |  |
| 11. інші витрати | 0,007 |  |  |  |  |  |
| 12. Повна собівартість (А+Б+В) | 6,733 |  |  |  |  |  |
| 13. Балансовий прибуток (рентабельність 16%) | 1,077 |  |  |  |  |  |
| 14. Ціна 1 м3 і виручка від реалізації послуг | 7,81 |  |  |  |  |  |

Оцінка беззбитковості проекту проводиться за допомогою показників операційного аналізу: порогу рентабельності, валової маржі, сили дії операційного важеля, запасу фінансової міцності.

Таблиця 2.12 –  Розрахунок порогу рентабельності й запасу фінансової міцності, тис. грн.

| Показники | Роки реалізації проекту |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Змінні (прямі) витрати |  |  |  |  |  |
| 2. Постійні витрати з урахуванням Ав |  |  |  |  |  |
| 3. Обсяг реалізованих послуг |  |  |  |  |  |
| 4. Балансовий прибуток |  |  |  |  |  |
| 5. Валова маржа |  |  |  |  |  |
| 6. Коефіцієнт валової маржі |  |  |  |  |  |
| 7. Поріг рентабельності |  |  |  |  |  |
| 8. Запас фінансової міцності |  |  |  |  |  |

Слід провести розрахунки й зробити висновки.

### 2.2.9 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту

У процесі реального інвестування оцінка ефективності інвестиційних проектів є найвідповідальнішим етапом. Від того, наскільки об'єктивно і всесторонньо проведена ця оцінка, залежать терміни повернення вкладеного капіталу, варіанти альтернативного його використовування, додатково потік прибутку підприємства, що генерується, в майбутньому періоді. Ця об'єктивність і всебічність оцінки ефективності інвестиційних проектів великою мірою визначається використанням сучасних методів її проведення.

Нижче наведені базові принципи й методологічні підходи, що використовуються в сучасній практиці оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів:

1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі зіставлення об'єму інвестиційних витрат, з одного боку, і сум і термінів повернення інвестованого капіталу, з іншого. Це загальний принцип формування системи оцінних показників ефективності, відповідно до якого результати будь-якої діяльності повинні бути зіставлені з витратами (застосованими ресурсами) на її здійснення. Стосовно інвестиційної діяльності він реалізується шляхом зіставлення прямого і поворотного потоків капіталу, що інвестується.

2. Оцінка об'єму інвестиційних витрат повинна охоплювати всю сукупність ресурсів, пов'язаних з реалізацією проекту, що використовуються. В процесі оцінки повинні бути враховані всі прямі і непрямі витрати грошових коштів (власних і позикових), матеріальних і нематеріальних активів, трудових і інших видів ресурсів.

3. Оцінка повернення капіталу, що інвестується, повинна здійснюватися на основі показника «чистого грошового потоку». Цей показник формується за рахунок сум чистого прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту.

4. У процесі оцінки суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку повинні бути обов'язково приведені до теперішньої вартості. Це зв'язано з тим, що процес інвестування в більшості випадків здійснюється не одномоментно, а проходить ряд етапів. Тому, за винятком першого етапу, всі подальші суми інвестиційних витрат повинні приводиться до теперішньої вартості (з диференціацією кожного подальшого етапу інвестування). Так само повинна приводитися до теперішньої вартості і сума грошового потоку (по окремих етапах його формування).

5. Вибір дисконтної ставки в процесі приведення окремих показників до теперішньої вартості повинен бути диференційований для різних інвестиційних проектів. В процесі такої диференціації повинні бути враховані рівень ризику, ліквідності і інші індивідуальні характеристики реального інвестиційного проекту.

При змішаному капіталі (в даному випадку власні позикові кошти в різних поєднаннях) слід знаходити норму дисконту як середньозважену  вартість капіталу WACC.

,  					(2.1)

де  We – частка власного капіталу в структурі капіталу;

Wd – частка позикового капіталу в структурі капіталу;

Ke – вартість власного капіталу у відсотках;

Kd – вартість позикового капіталу у відсотках.

За допомогою табл. 1.13 слід визначити структуру капіталу.

Таблиця 2.13 – Розрахунок середньозваженої вартості інвестованого капіталу

| Показники | Тис. грн. | % (пит.вага) | % ставка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Товарний кредит |  |  | 7 |
| 2. Власні кошти підприємства (ДКП) |  |  | 16 |
| Всього |  | 100 |  |

За формулою і даними таблиці необхідно провести потрібні розрахунки.

За значенням WACC підприємство може ухвалювати рішення, очікувана рентабельність яких повинна бути не нижче за розраховане значення.

З урахуванням вищевикладених принципів розглянемо методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів на основі різних показників:

1. Чистий приведений дохід (ЧПД), або чистий дисконтований дохід (ЧДД), або чиста приведена вартість (ЧПВ), або net present value (NPV) – дозволяє одержати найбільш очікувану характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі. NPV інвестиційного проекту – це різниця між сумою теперішньої  (теперішнього часу) вартості грошових потоків від інвестицій в кожний період часу і теперішньої (теперішнього часу) вартості самих інвестицій.

, 					(2.2)

| де | I0 – поточна (теперішній час) вартість первинних інвестицій в проект; ДП – грошовий потік у період t; d – необхідна ставка прибутковості інвестицій; n – тривалість інвестиційного періоду. |
| --- | --- |

Якщо інвестиції вкладаються у проект не одноразово в період 0, а і в інші періоди, то в цьому разі формула має вигляд:

, 					(2.3)

| де | It – грошові інвестиційні потоки в час t. |
| --- | --- |

Якщо NPV > 0 – це означає, що норма прибутковості проекту перевищує необхідну ставку прибутковості інвестицій (ставку дисконту). Якщо NPV = 0, то норма прибутковості проекту рівна необхідній ставці. якщо NPV < 0, то прибутковість проекту очікується менше необхідної ставки. Таким чином, за критерієм NPV можуть бути визнані доцільними проекти, NPV, що мають >= 0.

2. Індекс прибутковості ІП (прибутковості ІД) інвестиційного проекту (profitability index PI) – це відношення поточної вартості грошових надходжень від проекту після оподаткування до поточної вартості інвестицій:

, 						(2.4)

Тут ІП (ІП, РI) – це міра прибутковості проекту на одну грошову одиницю інвестицій.

Якщо ІП>1, проект розглядається, оскільки він має позитивну чисту поточну вартість.

3. Період окупності інвестицій визначається як відношення теперішніх (поточних) інвестицій до середньорічної вартості дисконтованих грошових потоків.

(2.5)

Основним показником в оцінці ефективності інвестиційного проекту є величина грошового потоку (ГП).

Грошовий потік в інвестиційному проектуванні означає різницю між основними грошовими надходженнями і витратами, характеризує ефективність інвестицій у вигляді грошових коштів, що повертаються інвестору.

Річний грошовий потік знаходимо за формулою:

, 						(2.6)

| де | ЧП – чистий прибуток; АТ – сума річних амортизаційних відрахувань. |
| --- | --- |

Амортизаційні відрахування каналізаційного господарства не несуть в собі відтворювальні функції так, як в інших галузях промисловості. Зношеність основних фондів складає приблизно 70%. Амортизаційні відрахування не в змозі компенсувати необхідні витрати не тільки на ремонт, але і на експлуатацію відповідних споруд. В зв'язку з цим амортизаційні відрахування не включені в чистий грошовий потік.

Чистий грошовий потік сформований на чистому прибутку.

У розрахунках також враховано, що відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території м. Харкова», в процесі інвестування податок на прибуток пільгується в розмірі _____доларів. За 5 років реалізації проекту це складе:__________

Відповідно до умов кредитування і інвестування кошти місцевого бюджету в розмірі ________тис. грн. йдуть на погашення кредиту.

Таблиця 2.14 – Потік грошових коштів інвестиційного проекту, тис. грн.

| Показники | Роки реалізації проекту |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Прибуток від усіх видів діяльності |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Податок на прибуток (25%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пільга по податку |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Величина виплачуваного податку |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Відсоток за кредит |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Чистий прибуток до погашення кредиту (п.1 - 4 - 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Кошти з бюджету на погашення кредиту |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Загальна сума погашеного кредиту |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Величина погашеного підприємством кредиту (п.8 - 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Чистий прибуток, що формує грошовий потік |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.15 – Розрахунок поточної вартості грошових потоків, тис.  грн.

| Роки реалізації проекту | Прогнозовані грошові потоки, тис. грн. | Процентний чинник поточної вартості при dt | Поточна вартість грошових потоків, PV, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Всього |  |  |  |

NPV = ____________

PI = ______________

ПО = _____________

2.2.10 Ризик в оцінці доцільності інвестицій

Інвестиційні рішення ухвалюється з урахуванням багатьох чинників: політичних, соціальних, технологічних (нестабільність технології, відхилення фактичних параметрів роботи устаткування і споруд від запроектованих, ускладнення технологічних потоків і т.п.), економічних (незабезпеченість виробництва матеріалами, енергетичними і трудовими ресурсами, зниження об'єму і якісних показників продукції проти очікуваних, зростання витрат і т.п.), ринкових (зміна тарифів на послуги і т.д.). При ухваленні рішення про доцільність того або іншого інвестиційного проекту необхідно враховувати безліч чинників у формі ризику, що передбачається. Нижче наводяться деякі чинники ризику, що зустрічаються частіш за все і можуть впливати на кінцеві результати інвестиційного проекту.

А. Ризики, що відносяться до загальної ситуації в Україні:

- політична нестабільність;

- існуюча і майбутня правова база для інвестицій;

- перспективи економіки в цілому;

- фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція і т.п.);

- труднощі з легалізацією прибутку.

Б. Ризики періоду проектування будівництва:

- підвищення ставок за позицією;

- збільшення терміну будівництва;

- невиконання термінів введення в дію виробничих потужностей;

- невідповідність проекту специфікації;

- невідповідність один одному проектної калькуляції і фактичної вартості будівництва.

В. Ризики експлуатаційного періоду:

- підвищення поточних витрат;

- зрив графіків поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів;

- нові вимоги щодо екології;

- нестача трудових ресурсів;

- зміна умов транспортування.

В інвестиційному проекті ризик – невизначеність, нестабільність – вимірюється із застосуванням методу еквівалента надійності.

При цьому грошовий потік розподіляється на надійну і ризиковану частини. Грошові потоки переводяться в надійні (безпечні), потім дисконтуються за безпечною ставкою.

Фахівці Британського національного банку рекомендують для України вибирати ставку дисконту в діапазоні 0,15-0,20 (тобто 15-20%).

Розрахунок еквівалента надійності наведений в табл.  2.16.

Таблиця 2.16 – Оцінка ризику проекту із застосуванням методу еквівалента надійності

| Роки реалізації | Прогнозовані грошові потоки, тис. грн. | Чинник еквівалента надійності | Надійні (безпечні) грошові потоки, тис. грн. | Процентний чинник поточної вартості, dt | Поточна вартість надійних грошових потоків, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |

Показники ефективності інвестиційного проекту з урахуванням ризику мають вигляд:

NPVризик_____________  ;

PIризик_______________;

Період окупності (ПО)_______________

Слід зробити висновки про доцільність інвестування грошових коштів у даний проект.

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Про підприємства в Україні. Закон України від 17 березня 1991 року.

- Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 року.

- Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991 року.

- Алексєєв М.Ю. Рынок ценных бумаг. -М.: Финансы и статистика, 1992.

- Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. –К.:КНЕУ, 2001.

- Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. /Пер с англ. под ред. Л.П.Белых. –М.: Банки и биржи. ЮНИТИ,1997

- Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. –К.:МП «Итем ЛТД», 1995.

- Бизнес – план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. –М.: Финансы и статистика, 1999.

- Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: “Молодь”, 1997.

- Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: «Финстатинформ», 1997.

- Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. / Под ред. Шумилина С.И. – М.: «Финстатинформ», 1995.

- Инвестиции в Украине. / Под ред. С. Вакарина. – К.: «Конкорд», 1996.

- Ковалёв В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. –М.: Финансы и статистика, 1999.

- Ковалёв В.В. Финансовый анализ. –М.: Финансы и статистика, 1995.

- Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. –К: ”Центр навчальної літератури”, 2004.

- Мелкумов Я.С. Организация финансирования инвестиций: Уч. пособие. –М.: ИНФРА, 2001.

- Нікбахт Є.Гроппелі А. Фінанси/ пер з англ. –К.: „Глобус”, 1992.

- Пересада А.А. Управління інвестиційними процесами. –К.: Лібра, 2004.

- Хелферт Эрик. Техника финансового анализа. / Пер. с англ. – М.: «Аудит», 1996.

- Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. – М.: «Дело», 1994.

- Шклярук С.Т. Портфельное инвестирование. Теория и практика. –К.: Нора – принт, 2000.

- Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність. –К.: МАУП, 1998.

- Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів. –К.: МАУП, 2002.

Навчальне видання

«Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта»:  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 5 курсу спец. 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» з дисципліни  «Інвестиційний менеджмент»

Укладачі: 	Валентина Миколаївна Андрєєва,

Марина Костянтинівна Гнатенко

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз. 434М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 15.04.2008	Формат 60х84 1/16	Папір офісний

Друк на ризографі		Обл.-вид. арк.. – 1,3	Умовн.-друк.арк. – 1,25

Тираж 50 прим.			Зам. №

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

# Text boxes

ФОРМИ

РЕАЛЬНОГО

ІНВЕСТУВАННЯ

Придбання цілісних майнових

комплексів

1

Інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів

8

Інноваційне інвестування в нематеріальні  активи

7

Оновлення окремих видів обладнання

6

Модернізація

5

Реконструкція

4

Перепрофілювання

3

Нове

будівництво

2

Рис. 2.1 – Основні  форми реального інвестування

Ліквідація повторного забруднення басейну р. Сіверський Донець

Зниження впливу на навколишнє середовище існуючої обробки і захоронення осаду (ілу), який  викликає парниковий ефект

Зменшення забруднення атмосфери метаном

Використання біогазу для виробництва електричної та теплової енергії

Зниження негативного  техногенного впливу на оточуюче середовище і здоров’я населення

Екологічно позитивні наслідки

Обробка осаду стічних вод каналізаційних споруд

Річка Сіверський  Донець – джерело питного водопостачання Харківської, Луганської, Донецької областей

Комплекс з експлуатації річок, водоймищ і гідротехнічних споруд міста «Спецшахтунельрембуд-Гідроспоруд»

Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації

Лабораторія з оцінки якості біологічної очистки стічних вод

Лабораторія комплексу діагностики і санації інженерних мереж ЛТК 300-3200

Очисні споруди комплексів біологічної очистки «Безлюдівський», «Диканівський»

Комплекс транспортування стічних вод «Харківводовідведення»

## ДКП «ХАРКІВКОМУНОЧИСТВОД

Продовження таблиці 2.1